СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СИБИРЦЕВСКОГО 2-ГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

/семнадцатая   сессия/

от 30.03.2012                                                                                                     № 3

с. Сибирцево 2-е

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района на 2012- 2017 годы и на перспективу до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемую  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета на 2012 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области».

Глава Сибирцевского 2-го сельсовета                                              С.Я. Крумм

- УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области от

20.04.2012 №1

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района на 2012 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |
| Разработчик Программы | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |
| Исполнители Программы | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения; - обеспечение к 2020 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2020 г.г. По двум направлениям: - строительство; - модернизация (реконструкция). |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство и реконструкция объектов и систем водоснабжения. 3. Строительство энергосберегающих электролиний освещения в населенных пунктах |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет – тыс. руб., в том числе 2012 год – 2013 год – 2014 год – 2015 год - |

- ВВЕДЕНИЕ

- Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района на 2012-2016 гг и до 2020 года.

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета являются:

1. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Программа комплексного социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета, утверждённая решением № 4 14 сессии Совета депутатов Сибирцевского 2-го сельсовета от 23.12.2011годы

3. Отчеты по исполнению бюджета сельского поселения.

4. Информация от предприятий - поставщиков услуг коммунальной сферы:

- производственные показатели по основным видам деятельности;

- характеристика деятельности предприятия;

- характеристика состояния оборудования, мощности, износа;

- характеристика мероприятий по обслуживанию установленного оборудования (ремонты, модернизация);

- состояние учета поставляемых услуг;

- сведения о необходимости замены установленного оборудования в связи с износом;

- сведения о системе работы по технологическому присоединению, дефициту мощности для оказания услуг новым потребителям;

- действующие планы перспективного развития и информация о ходе их выполнения;

- предложение мероприятий по перспективному развитию.

- Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры основана на следующих принципах:

- определения качественных и количественных показателей Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными).

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  является обеспечение оптимального использования и развития коммунальных систем и объектов с учетом нового жилищного и промышленного строительства в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сибирцевского 2-го сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Ключевыми задачами Программы Сибирцевского 2-го сельсовета являются:

1. Выполнение комплексного анализа состояния объектов коммунальной инфраструктуры, потребления коммунальных ресурсов, наличия резервных мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов.

2. Составление прогноза потребления коммунальных ресурсов в Сибирцевском 2-м сельсовете на период действия программы комплексного развития с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов существующими потребителями, а также строительства новых объектов - новых потребителей коммунальных ресурсов.

3. Составление прогноза в потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов, обеспечивающих развитие сельского поселения, повышение комфорта проживания граждан на территории города, эффективность использования существующих мощностей.

4. Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития сельского поселения

5. Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета сельского поселения, а также других источников финансирования.

6. Определение финансовых источников реализации Программы, целевой прогноз динамики соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования.

- ХАРАКТЕРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Площадь территории (на 01.01.2012) – 25461 га

2. Численность населения (на 01.01.2012) - 779 чел.

3. Темп роста численности (2011/2007 гг.) - 83,1%.

4. Территориальное деление:

- село Сибирцево 2-е;

- деревня Георгиевка.

7. Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 16,8 тыс. кв. м.

8. Число источников энергоснабжения (2011 г.):

- теплоснабжения - 2 ед.;

9. Протяженность сетей (2011 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 1,0 км;

- водопроводных – 7.5 км;

- канализационных – 0.2 км

10. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2011 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 100 %;

- водопроводных – 100 %;

- канализационных – 100 %.

11. Отпущено энергии (2011 г.):

- тепловой – 0.907 тыс. Гкал;

- воды – 140.28 тыс. куб. м

- на 2012 год

-тепловой -1.105 тыс. Гкал

-воды-42.66 тыс. куб.м

Энергоснабжение и энергосбережение

На территории Сибирцевского 2-го сельсовета  обслуживание сетей осуществляет Открытое акционерное общество «Новосибирск энергосбыт». Обслуживающими организациями  постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования. На территории поселения утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2014 годы, и в соответствии программы ведутся работы по оснащению потребителей приборами учета электрической энергии.

Тариф на электрическую энергию в 2012 году составляет:

население – 1,39 руб./кВт.ч.,

бюджетные организации – 2,40 руб./кВт.ч.,

прочие организации – 2,40 руб./кВт.ч.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение  осуществляется сжиженным газом. Услуги по обеспечению население газом осуществляет ООО «Новосибирскоблгаз».

Розничная цена на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд на основании постановления комитета по ценам и тарифам составляет:

Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 28,60 руб. за 1 кг.

Водоснабжение

Холодное водоснабжение села Сибирцево 2-е осуществляется от глубинных скважин число скважин 6.  Услуги по поставке холодной воды для населения  в с. Сибирцево 2-е  осуществляет МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ» имеет 4 скважины из них 3 действующие скважины, 1 законсервирована, ЗАО им. «Куйбышева» имеет 2 скважины, из них одна на территории фермы,  вторая на территории РТМ.

Холодное водоснабжение  деревни Георгиевка  осуществляется от глубинных скважин число скважин 4, одна из которых законсервирована. Услуги по поставке холодной воды для населения осуществляет  МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ», ЗАО им. «Куйбышева» имеет 2 действующие скважины на территории фермы.

Общая протяженность сетей холодного водопровода по поселению составляет – 7,5 км, средний износ сетей водоснабжения МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ» составляет 44.8%, ЗАО им. «Куйбышева» 100%.

Тариф на холодную воду в 2011 году:

составил 12,0руб.  за 1 куб. м.

население – 11.3 тыс. куб.м

бюджетным организациям -5.1 тыс.куб.м.

Плановый объем реализации на 2012 год – 42.66 тыс. куб. м.

Средний тариф на холодную воду на 2012 год - 12.59

В том числе:

Население – 26.9  тыс. куб. м.

Бюджетные потребители – 11.5тыс. куб. м.

Потери – 4.26 тыс. куб. м.

Теплоснабжение

На территории  Сибирцевского 2-го сельсовета  теплоснабжение оказывает МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ», Дом-интернат для престарелых и инвалидов, населению такие услуги не оказываются.

Общая протяженность тепловых сетей по поселению составляет – 1км.

МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ» 600 м, Дом-интернат для престарелых и инвалидов 400 м.

Средний износ сетей составляет – 85 %.

Тариф на тепловую энергию предоставляемую от котельной (МУП «Сибирцевское 2-е ЖКХ»)   составляет:

– 1647,10 руб./Гкал – для бюджетных и прочих организаций

Утилизация твердых бытовых отходов

На территории Сибирцевского 2-го сельсовета отсутствуют объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Сибирцевского 2-го сельсовета   производится ЗАО им. «Куйбышева» по договору об оказании услуг. Стоимость 1 рейса для работающих и пенсионеров ЗАО им. «Куйбышева» 30 рублей, для остальной категории 40 рублей.

- 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Анализ социально-экономического развития Сибирцевского 2-го сельсовета

    - Территория

Территория Сибирцевского 2-го сельсовета граничит с землями  – Усть-Изесского и Новокуликовского сельсоветов, общая  площадь 25461 га.

Территория Сибирцевского 2-го сельсовета включает в себя два населенных пункта: село Сибирцево 2-е и деревня Георгиевка

Территория поселения общей площадью 25461 га  расположена  в северо-западной части  Новосибирской области на расстоянии 650 км от областного центра  г.Новосибирска, в 50 км от районного центра с.Венгерово и в 97 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны.

Численность населения  на начало 2012 года составляет 779 человека. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – 2-Сибирцево. Этнический состав населения следующий: русские – 99,2%, немцы – 0,7%, казахи – 0,1%.

Таблица 1

## Характеристика экономического потенциала поселения

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| 1. Общая площадь земельного фонда (га): | 25461 |
| 1) площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 12964 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 70 |
| 2) неиспользуемые площади | 1639 |
| 2. Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 4944 90 |

Муниципальное образование Сибирцевского 2-го сельсовета обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения  зарегистрировано 6 предприятий, организаций и учреждений,  сельскохозяйственных- 1, фермерских хозяйств нет,  4 торговых точки .

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимается  закрытое акционерное общество «им.Куйбышева»,289 личных подсобных хозяйства (121 хозяйство не имеют личного подворья).

На территории поселения  особо охраняемые территории отсутствуют.

Разведанные запасы полезных ископаемых отсутствуют.

3.1.2. Климат

Сибирцевский 2-й сельсовет расположен в Западно-Сибирской низменности, в левобережье Оби на северо-западе Новосибирской области. Поверхность края однообразна. Здесь преобладают болота и равнины. Климат резко континентальный. Средняя температура января – 25 градусов. Иногда морозы достигают – 40 градусов. Средняя температура июля - +20 градусов. Осадков выпадает много (около 400 мм в год). Мощность снегового покрова достигает 40 см. Поэтому здесь произрастают озимые. Самый дождливый месяц – август. Украшает село неглубокая равнинная река Тартас. весеннее время она разливается и местами выходит из берегов. Река имеет снеговое питание. Из растительности преобладают: берёза, осина, в рямах – сосна. Из кустарников преобладает тала, малина, смородина, калина, боярышник. Древесная растительность растёт очень густо. Животный мир разнообразен. Встречаются зайцы, лисы, волки, лоси, косули, медведи. Из птиц живут: воробей, дятел, сова, сорока, тетерев, куропатка и много других птиц, больших и малых. Природные условия обусловливают соответствующие занятия и образ жизни населения. Люди в основном занимаются растениеводством и животноводством.

3.1.3. Земельный фонд

В структуре земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Развитие земледелия за последние годы привели не к сохранению плодородия почв, а, наоборот, к уменьшению содержания гумуса в почве, что сразу отразилось на уменьшении урожайности сельскохозяйственных культур. Потеря плодородия почв от эксплуатации не компенсируется вносимым количеством удобрений. Большая часть продукции получается за счет потенциального плодородия почв. Мелиоративные системы не развиваются, ввода орошаемых земель долгое время не происходило.

На 01.01.2012:

Таблица 1

## Характеристика экономического потенциала поселения

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| 1. Общая площадь земельного фонда (га): | 25461 |
| 1) площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 12964 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 70 |
| 2) неиспользуемые площади | 1639 |
| 2. Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 4944 90 |

- Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

- Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012года составила 25,5 тыс. га. Более 50,6% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит дольщикам и личным подсобным хозяйствам.

## Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012, тыс. га

| - Показатели | - Все категории хозяйств | - в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - сельскохозяйственные предприятия | - крестьянские (фермерские хозяйства) | - личные подсобные хозяйства | - прочие |
| - 1. Сельскохозяйственные угодья | - 14,07 | - 13,0 | - 0 | - 1,07 |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |
| - пашня | - 3,87 | - 3.8 | - 0 | - 0,07 |  |
| - залежи | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |
| - сенокосы | - 6,2 | - 6,2 | - 0 | - 0 |  |
| - пастбища | - 3,9 | - 2,9 | - 0 | - 1,0 |  |
| - многолетние насаждения | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |

3.1.5. Экономический потенциал поселения

По Статистическим данным администрации сельского поселения на 1 января 2012 г., в Сибирцевском 2-м сельском поселении учтено 1 хозяйствующий субъект.

- Анализ развития экономики

- На территории поселения функционируют сельскохозяйственные предприятия,  торговли,  связи. Промышленных перерабатывающих предприятий не имеется.

##### Сельское хозяйство

- Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

- Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств  поселения в действующих ценах в 2011 году составила 46,2 млн. руб. или 101% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах.

- Таблица  10

- Развитие агропромышленного комплекса

| - Показатели | - Ед. измерения | - 2011 - ожид. - знач-е | - 2012г. | - 2013г | - 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах | - млн. руб. | - 46,2 | - 46,3 | - 46,4 | - 46,6 |
|  | - в % к пред. году | - 100.2 | - 100.2 | - 100.3 | - 100.5 |
| - в сопоставимых ценах | - в % к пред году | - 100 | - 101 | - 101 | - 101 |
| - Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах | - млн. руб. | - 39,3 | - 40,5 | - 41,7 | - 43,4 |
|  | - в % к пред. году | - 102 | - 103 | - 103 | - 104 |
| - в сопоставимых ценах | - в % к пред году | - 100 | - 101 | - 101 | - 101 |
| - Число прибыльных сельскохозяйственных организаций в % к общему числу | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Наличие основных фондов по полной остаточной стоимости на конец года | - млн. руб. | - 65 | - 66 | - 67 | - 68 |
| - Степень износа основных фондов | - % | - 41 | - 41 | - 41 | - 41 |
| - Поголовье скота и птицы (во всех категориях хозяйств) |  |  |  |  |  |
| - - КРС | - голов | - 2113 | - 2113 | - 2114 | - 2114 |
| - из них коровы | - голов | - 867 | - 867 | - 868 | - 868 |
| - - свиньи | - голов | - 285 | - 285 | - 285 | - 285 |
| - - птица | - голов | - 2600 | - 2600 | - 2600 | - 2600 |
| - Поголовье скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) |  |  |  |  |  |
| - - КРС | - голов | - 1750 | - 1750 | - 1755 | - 1755 |
| - из них коровы | - голов | - 707 | - 707 | - 708 | - 708 |
| - - свиньи | - голов |  |  |  |  |
| - - птица | - голов |  |  |  |  |
| - Заготовлено кормов в сельскохозяйственных органи-зациях (на начало отчетного года) | - тыс. ц корм.ед. | - 39 | ###### 39 | - 39 | - 39 |
| - Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств): - Зерно в весе после доработки | - тонн | - 3274 | - 3275 | - 3275 | - 3275 |
| - Мясо скота и птицы (жив.вес) | - тонн | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| - Молоко | - тонн | - 2550 | - 2550 | - 2550 | - 2550 |
| - Яйца | - тыс.штук | - 380 | - 380 | - 380 | - 380 |
| - Картофель | - тонн | - 430 | - 430 | - 430 | - 430 |
| - Овощи | - тонн | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 |

- Сложное финансовое состояние сельхозпредприятия, многолетний диспаритет цен на производимую продукцию и потребляемые материально-технические ресурсы, не позволяют сельскохозяйственным товаро-производителям своевременно заменять изношенную технику, приобретать племенной скот для развития производства.

- В рамках национального проекта «Развитие АПК» закрытым акционерным обществом «им. Куйбышева» был получен долгосрочный инвестиционный кредит на  строительство молочного комплекса в сумме 26 миллионов рублей, введён в эксплуатацию в 2011 году, трактор стоимостью 1895 тысяч рублей.

- Кредитование осуществляется через ОАО «Россельхозбанк».

- За счёт  своих доходов ЗАО им. «Куйбышева» приобрели: автобус  стоимостью 1093 тысячи рублей, сеялки 9 штук стоимостью 2409 тысяч рублей, кормораздатчик на сумму 325 тысяч рублей.

- 1.4.2. Транспорт

- Специализированных автотранспортных предприятий на территории поселения не имеется.

- Грузовые перевозки осуществляет ОАО «Камазы».   Пассажирские перевозки  2-Сибирцево-Венгерово осуществляет ОАО «Венгеровское АТП».   Автотранспортные услуги населению оказывает ЗАО им.  «Куйбышева», частные предприниматели.

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности муниципального образования Сибирцевского 2-го сельсовета, составляет 14 км, в том числе с твердым покрытием 8 км. Прирост дорог  с усовершенствованным типом покрытия (строительство и реконструкция)  за последние  не проводился.

- Основные показатели работы всех видов транспорта

| - Показатели | - Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011 - ожид. - знач-е | - 2012 | - 2013 | - 2014 |
| - Перевезено грузов, тыс. тонн | - 12,1 | - 12,1 | - 12,2 | - 12.2 |
| - Перевезено пассажиров, тыс. чел. | - 5,1 | - 5,1 | - 5,1 | - 5,1 |
| - Обеспеченность населения пассажирским транспортом (автобусами), ед./1000 чел. | - 0,006 | - 0,006 | - 0,006 | - 0,006 |

- 1.4.3. Связь

- Таблица 12

- Основные показатели связи общего пользования

| - Показатели | - годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 2008 | - 2009 |
| - Монтированная емкость телефонных станций, номеров | - 148 | - 148 |
| - Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 100 семей, штук | - 50 | - 50 |

- На территории поселения устойчиво принимаются  телевизионные каналы «ОРТ», «РТР», население пользуется мобильной телефонной связью, интернетом. Из 295 хозяйств имеют квартирные телефоны 148.

- Услуги почтовой связи оказывает Чановский почтамт ОПС Сибирцево 2-е.

- 1.4.4. Торговля и платные услуги, малое предпринимательство

- По состоянию на 01.01.2012 года в поселении функционирует 4 торговых точи, 4  стационарных магазина (из них магазинов потребительской кооперации –2). Предприятий общественного питания нет. Все предприятия – частные.

- В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Оборот розничной торговли достиг в 2011 году 13,5 млн. рублей, индекс физического объема по сравнению с 2010 годом остаётся на прежнем уровне.

- 50% от общего объема розничного товарооборота приходится на долю потребительской кооперации.

- Таблица  14

- Основные показатели развития потребительского рынка

| - Показатели | - г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2011 - ожид. - знач-е | - 2012 | - 2013 | - 2014 |
| - 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | - 13,5 | - 13,5 | - 13,6 | - 13,6 |
| - 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60 40 | 60 40 | 60 40 | 60 40 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 17240 | 17240 | 17300 | 17300 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 100 | 100 | 100.2 | 100.0 |
| 5. Объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0,4 15 | 0.4 15 | 0.5 16 | 0.5 17 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 510 | 510 | 515 | 515 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 100 | 100 | 101 | 100 |

Основная доля 40% от общего объема оказанных услуг приходится на долю предоставляемых коммунальных услуг. Так же повышается процент оказываемых платных услуг населению индивидуальными предпринимателями.

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2011 году составил 0,5 млн. рублей, остался на прежнем уровне.   Также повышается процент оказываемых платных услуг населению индивидуальными предпринимателями.

Предпринимательской деятельностью занимаются 1 человек. Из малых форм хозяйствования имеются 289 личных подсобных хозяйства, занимающихся производством молока и мяса.

Инвестиции и строительство

В 2011 г. на развитие экономики и социальной сферы поселения направлено инвестиций в основной капитал 10.0 млн. рублей.

Весь объем инвестиций в основной капитал  в 2011 году был направлен на развитие сельского хозяйства.

Основным источником инвестиций в основной капитал в 2011 году, по-прежнему, остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, кредитные ресурсы), которые составляют 100% общего объема инвестиций.

Таблица 15

Основные показатели инвестиционной деятельности

| Показатели | г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 ожид. знач-е | 2012 | 2013 | 2014 |
| Общий объем инвестиций, млн. руб. | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10.4 |
| Инвестиции в капитальное строительство (капитальные вложения), млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6.  Финансовое состояние предприятий и организаций

Таблица  16

## Конечные финансовые результаты деятельности предприятий и организаций

| Показатели | г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 ожид знач-е | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Сумма полученной прибыли (млн. руб.) | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
| 2. Сумма полученного убытка (млн. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Отраслевая структура прибыли (в %) - сельское хозяйство - строительство транспорт | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Отраслевая структура убытка (в %) - сельское хозяйство - строительство - транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Сумма просроченной кредиторской задолженности (млн. руб.) | 2.2 | 2,1 | 2.0 | 2,0 |
| 7. Сумма просроченной дебиторской задолженности (млн. руб.) | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,5 |

Прибыль прибыльных предприятий в 2011 году составила 11 млн. рублей. Объем прибыли  был получен   закрытым акционерным обществом « им.Куйбышева».

В структуре взаиморасчетов предприятий и организаций  наблюдается снижение  кредиторской и дебиторской задолженности.

1.7. Исполнение бюджета

В течение 2011г. по сравнению с 2010 г прослеживается положительная тенденция значительного роста доходной части консолидированного бюджета поселения.

# Таблица 17

## Структура бюджета поселения

| Показатели | г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 ожид. знач-е | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 4.665 | 3.697 | 3.787 | 3.852 |
| в том числе на душу населения, руб. | 5958 | 5960 | 5960 | 5960 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 91 | 91 | 91 | 91 |
| - прочие доходы |  |  |  |  |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 383,6 | 357.4 | 378,4 | 403,1 |
| в том числе: - земельный налог | 46,6 | 56,8 | 56,8 | 56,6 |
| - налоги на доходы физических лиц | 330.9 | 298,2 | 319,1 | 343,0 |
| - налог на имущество физических лиц | 0.9 | 0,9 | 1,5 | 2,5 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 2,0 |  |  |  |
| - налог с продаж |  |  |  |  |
| - штрафы/пошлины | 1,4 | 0.5 |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 4. Расходы бюджета, тыс. руб., всего | 4520,9 | 3697.4 | 3787,8 | 3852,1 |
| в том числе на душу населения, руб. |  |  |  |  |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление - культура | 11 39 47 | 0.5 43 53 | 0 43 53 | 0 43 53 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | +144.1 |  |  |  |

Бюджет поселения за 2011 год по доходам исполнен на _99%.

Исполнение бюджета по расходам в 2011 году составило 99%.

3.1.6. Территориальное деление

Территориально Сибирцевский 2-й  сельсовет включает в себя два населенных пункта: село Сибирцево 2-е и деревня Георгиевка.

В селе расположены фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, отделение Почты,  предприятия торговли, частные предприниматели  муниципальный центр культуры, детский сад, средняя школа, сельскохозяйственное предприятие ЗАО им. «Куйбышева»

- 3.1.7. Население

Наиболее обобщенными показателями, характеризующими социально-хозяйственный потенциал сельского поселения, являются численность населения и его динамика.

- Динамика численности и движения населения вСибирцевском 2-м сельсовете

| Показатели на 1 января | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Прогноз 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения – всего | чел. | 937 | 861 | 846 | 788 | 779 | 785 |
| Изменение численности населения | чел. |  | -76 | -15 | -58 | -9 | +6 |

- 3.1.8. Анализ демографической ситуации

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 ожид. знач-е | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Численность населения (чел.) | 783 | 784 | 785 | 785 |
| 2. Доля в численности населения МО (%) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел на 10000 чел. населения) | 280 | 275 | 270 | 270 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел на 10000 чел. Населения) | 102 | 102 | 103 | 104 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел на 10000 чел. Населения) | -170 | 168 | -165 | -160 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости.

Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения. Число умерших выше числа родившихся. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер.

Возрастная структура населения за последние два года не претерпела значительных изменений.

Таблица  3

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Структура населения, % городское сельское | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Возрастная структура населения (%): - моложе 16 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | - 16 - 58 - 26 | - 17 - 59 - 24 | - 17 - 59 - 24 | - 18 - 60 - 22 |
| - 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения (чел.) | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 |
| - 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на одного трудоспособного) | - 0,29 | - 0,29 | - 0,30 | - 0.30 |
| - 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | - 0,26 | - 0,25 | - 0,24 | - 0.22 |
| - 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | - 0,55 | - 0,54 | - 0,54 | - 0,52 |

В целом возрастная структура населения способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения моложе трудоспособного возраста чуть выше численности населения старше трудоспособного возраста.

3.1.9. Охрана окружающей среды.

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

На территории поселения экологическое состояние соответствует нормам.

Основные направления деятельности по охране окружающей среды:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды в границах поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории Сибирцевского 2-го сельсовета, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов;

Действия администрации  направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Состояние и мероприятия по охране окружающей среды

Санитарное состояние поверхностных вод сельского поселения  отвечает гигиеническим нормативам.

Возрастает роль автомобильного транспорта в загрязнении атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомашин в личной собственности, низкого технического уровня эксплуатируемого состава.  Увеличение количества эксплуатируемых автомашин приводит к увеличению концентрации оксида углерода и диоксида азота.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики (котельная), автотранспорт, сельскохозяйственное предприятие.

Сезонными источником загрязнения атмосферы сельского полселения являются лесные пожары.

В выбросах от стационарных источников преобладают твёрдые вещества и оксид углерода, что обусловлено сжиганием угля в котельных.

Предприятия, оказывающие негативное воздействие на атмосферный воздух сельского поселения:

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Сибирцевский 2-й сельсовет по производственному профилю является сельскохозяйственным.

Для успешного развития поселения с учётом экологических требований энерго- и ресурсосбережений на территории поселения обеспечиваются выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна сводятся к следующему:

По сельскому хозяйству

- Реконструкция предприятий с установкой современного технологического  оборудования.

- Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного  оборудования.

- Организация высококачественной переработки сельскохозяйственного сырья;

- Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного

бассейна.

По транспорту

Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

- Реконструкция автодорог общего пользования;

- Строительство и благоустройство существующей сети дорог;

Другие организационные мероприятия:

- Максимальное озеленение территории.

- Улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселения.

Мероприятия по охране поверхностных вод и водоёмов.

Водоснабжение Сибирцевского 2-го сельсовета осуществляется от глубинных скважин. Водоснабжение населения  идет от глубинных скважин,

питьевая вода соответствует санитарным требованиям.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения и включают следующие аспекты:

обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

рациональное использование водных ресурсов;

предотвращение загрязнения водоёмов;

соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Законы Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»

Обеспечение населения качественной питьевой водой.

Источниками водоснабжения в Сибирцевском 2-м  поселении на расчетный срок остаются подземные. В подземных источниках водопровода сел износ оборудования водозаборных скважин и насосных станций составляет более 50%.

Качество вод из водопроводной сети в соответствует гигиеническим требованиями.

К первоочередным мероприятиям по улучшению питьевого водоснабжения в поселении относятся:

- прокладка новых и ремонт ветхих водопроводных сетей

- экономия расхода питьевой воды, улучшение ее качества.

3.2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Сибирцевского 2-го сельсовета.

- 3.2.1. Перспектива развития территории Сибирцевского 2-го сельсовета

- Перспектива развития

Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Сибирцевского 2-го сельсовета, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2020 года определены:

- Качественное улучшение эколого-гигиенических условий проживания, создание экологического каркаса.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями сельчан в разнообразном типе жилья, проектирование строительства с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой.

- Новое функциональное зонирование, способствующее гармоничному сосуществованию социальных и производственных функций сельского поселения.

Генеральный план определяет этапы градостроительного и хозяйственного развития, задает функционально-планировочную организацию, в которой объединено развитие всех подсистем сельского поселения (население, природная среда, социально-хозяйственный комплекс, инфраструктура).

Генеральный план как инструмент перспективного планирования развития сельского поселения на 25 лет придает процессу роста сельскому поселению упорядоченный, рациональный характер, служит инструментом выравнивания и устранения диспропорций в процессе градостроительства.

Генеральный план - основа для создания муниципальной правовой базы градорегулирования, строящейся на согласовании общественных и частных интересов и учитывающей долгосрочные цели градостроительного развития. Это гарантия того, что экономические интересы участников градостроительной деятельности не войдут в противоречие с интересами сельского сообщества в целом, а действия рыночных агентов не приведут в дальнейшем к необратимой потере градостроительной ценности  территорий сельского поселения.

В Генеральном плане планировочно определены инвестиционные предложения для малого и среднего бизнеса - это создание объектов торговли, услуг, досуга, спорта.

- 3.2.2. Положение о территориальном планировании, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации

По Генеральному плану  поселения и Программы комплексного социально-экономического развития сельского поселения предлагается развитие всего сельского поселения в целом.

- 3.2.3. Технико-экономические показатели развития Сибирцевского 2-го сельсовета 2020 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.2012 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га м2/чел | 25461 779 | 7500 9838 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га/% | 12964 |  |
| 1.4. | Площадь земель населенных пунктов | га/% | 102 |  |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность | чел. | 779 | 9838 |
| 2.2. | Численность занятого населения | чел. | 265 | 5850 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 | 16.8 |  |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: - в частных (индивидуально-определенных) жилых домах - в многоквартирных жилых домах | тыс.м2 тыс.м2 | 5,8 11,0 |  |
| 3.3. | Из общего жилищного фонда: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | тыс.м2 тыс.м2 | 1.3 15.5 |  |
| 3.4. | Аварийный жилищный фонд с износом более 70% | тыс.м2 |  |  |
| 3.5. | Ветхий жилищный фонд | тыс.м2 | 0.11 | - |
| 3.6. | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | - |
| 3.7. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - |  |
| 3.8. | Новое жилищное строительство | тыс.м2 | - |  |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - 21,57 |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 |  |
| 4.2. | Общеобразовательная школа | шт./мест | 1/230 |  |
| 4.3. | Объекты здравоохранения всего: Амбулаторно-поликлиническое отделение | объект объект | 1 |  |
| 4.4. | Клуб | шт./мест | 1/250 |  |
| 4.5. | Магазины, торговые павильоны, | м2 торгов. площади | 212 | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 14 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территорий |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное потребление: - хозяйственно-бытовые нужды - производственные нужды | тыс.м3 сут. | 0.7 0.5 |  |
| 6.1.2. | Источники водоснабжения - подземные | тыс.м3 сут. | 0.12 |  |
| 6.1.3. | Протяженность системы | км | 7.5 |  |
| 6.1.4. | Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением | тыс.м2 | 2.2 |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | -Котельная | Гкал час | 0.4014 |  |
| 6.4.3. | Подача тепла от котельной на нужды жилищно-коммунального сектора | Гкал час | 0.4014 |  |
| 6.4.4. | Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением | тыс.м2 | 0.2 |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление сниженного газа в балонах | Тыс. т/год | 16.9 |  |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов (годовой) | тонн |  |  |

3.2.4. Перечень объектов строительства до 2015 г.

| Наименование | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка проекта Развитие систем водоснабжения и водоотведения | 1.5 млн. руб. | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета ЗАО им. «Куйбышева»(софинансирование) |
| Строительство и реконструкция объектов и систем водоснабжения | 22 млн. руб. | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета |
| Разработка проекта станции обезжелезивания в с. Черная Речка | 40,0 млн. руб. |  |
| Строительство накопительной площадки для станции обезжелезивания в с.Восточное, с.Черная Речка 19км., с.Черная Речка 91Стройка, с.Малиновка, В/Ч 70822 | 100 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, Инвесторы, ООО «Водоканал «Восточное» |
| Газификация села Восточное | 700 тыс. руб. | ОАО «Хабаровсккрайгаз», администрация Восточного сельского поселения, Хабаровский край, инвесторы |
| Газификация с. Черная Речка | 700 тыс. руб. | ОАО «Хабаровсккрайгаз», администрация Восточного сельского поселения, Хабаровский край, инвесторы |
| Разработка схемы газификации с. Ровное, | 0,6 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения |
| Реконструкция и модернизация энергетических установок котельной в с. Черная Речка 91 Стройка: - перевод котельной на газовое топливо; - внедрение энергосберегающего освещения; - установка прибора учета тепловой энергии | 50,0 0,3 млн. руб. 0,3 млн. руб. 0,3 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы |
| Замена теплоизоляции на современные энергосберегающие материалы наружных тепловых сетей с. Черная Речка, с. Восточное, с.Малиновка | 0,5 млн. руб. |  |
| Строительство в с. Черная Речка гостиничного комплекса с пунктом общественного питания (в районе ул. Березовая, 1) |  | Инвесторы |
| Строительство автозаправочной станции в районе с. Черная Речка 19км., с.Восточное. |  | Инвесторы |
| Строительство спортивной площадки в с. Черная Речка | 0,08 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Строительство спортивной площадки в с. Черная Речка 19км. | 0,08 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Реконструкция спортивных сооружений на стадионе с. Восточное | 0,1 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Строительство в с. Восточное теплой раздевалки с душевыми, прокатом коньков и помещений для работы спортивных секций | 1,5 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Огораживание стадиона с. Восточное | 0,05 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Установка уличных тренажеров на дворовых площадках МКД в с. Восточное, ул.Центральная, д.9-д.15 | 0,06 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Установка спортивно игровых площадок на дворовых территориях сел Черная Речка, Чистополье, Восточное | 1,6 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Строительство уличных волейбольных площадок с. Восточное, с.Черная Речка 19км, с.Ровное, с.Черная Речка, с.Чистополье | 0,25 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, инвесторы |
| Строительство школы в с.Восточное |  | Администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края, бюджет федерации, инвесторы |
| Расширение телефонной связи |  | Инвесторы |
| Развитие схемы движения общественного транспорта к новым жилищным массивам с. Черная Речка, с.Чистополье |  | Инвесторы |
| Строительство муниципальной бани в с.Восточное |  | Инвесторы |
| Строительстве объездной автомобильной дороги в с. Восточное |  | Инвесторы |

3.2.5. Перечень объектов строительства до 2034 г.

| Наименование | Объем финансирования | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство канализационных очистных сооружений в селе Восточное | 200 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, Инвесторы |
| Реконструкция внутриквартального магистрального водовода с. Восточное | 1,98 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, инвесторы, ООО «Водоканал «Восточное» |
| Замена теплоизоляции на современные энергосберегающие материалы наружных тепловых сетей | 1,0 млн. руб. | Администрация Сибирцевского 2-го сельсовета |
| Прокладка сетей(новые производственные объекты): теплоснабжения водоснабжения водоотведения | 0.2 млн. руб. 0.2 млн. руб. 0.1 млн. руб. | Инвесторы |
| Жилищное строительство в с. Сибирцево 2-е |  | Инвесторы |
| Индивидуальное жилищное строительство в с. Сибирцево 2-е |  | Инвесторы |

- АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

Анализ бюджетных расходов по жилищно-коммунальному хозяйству Восточного сельского поселения проведен за период с 2006 по 2010 гг.

- 4.1. Доходы и расходы бюджета

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением без безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2010 г. составила 18433 тысяч рублей.

Фактическое исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2010 г. составило 19465,5 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. расходы увеличились на 2709 тыс. руб.

Динамика расхода бюджета Восточного сельского поселения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета всего, тыс.руб. | 8010,4 | 10188 | 16074,2 | 16756 | 19465 |

- 4.2. Финансирование жилищного хозяйства

Динамика финансирования расходов жилищного хозяйства показывает, что наибольший удельный вес расходов приходится на 2008 год.

В 2008 году на проведение работ по ремонту жилого фонда расходы составили 713 тыс. руб., в 2009г. составили 117 тыс. руб. (ремонт входных дверей, приобретение адресных табличек и др.)

Финансирование жилищного хозяйства

| Наименование показателей | 2007, тыс. руб. | 2008, тыс. руб. | 2009, тыс. руб. | 2010, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилищное хозяйство | 107,6 | 713,5 | 117,5 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Жилищное строительство | - | - | - | - |
| Перечисления предприятиям жилищного хозяйства на содержание жилищного фонда | 107,6 | 713,5 | 117,5 | 99 |
| Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства и приобретение техники | - | - | - | - |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | - | - | - |
| Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных общежитий | - | - | - | - |
| Приобретение оборудования для муниципальных общежитий | - | - | - | - |
| Субсидии юридическим лицам | - | - | - | - |
| Прочие расходы | - | - | - | - |

- 4.3. Финансирование коммунального хозяйства

Организации коммунального комплекса, осуществляющие свою деятельность на территории Восточного сельского поселения в период с 2006 по 2010 годы в органы местного самоуправления Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за выдачей технического задания для разработки инвестиционных программы не обращались. Кроме того, недостаток финансовых средств в бюджете поселения не дает возможность принятия инвестиционных программ, в связи с этим на территории поселения инвестиционные программы не утверждены. Инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства в бюджет поселения с 2006 года по настоящее время не поступали.

Финансирование коммунального хозяйства

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Удельный вес, % в общих в общих расходах за период 2006-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные расходы на финансирование ЖКХ и благоустройство, всего (тыс. руб.) | 731,1 | 3004,1 | 5664,1 | 4271,1 | 6858,4 | 100 |
| В том числе: жилищное хозяйство (тыс. руб.) | - | 107,6 | 713,5 | 117,5 | 99,0 | 100 |
| Коммунальное хозяйство(тыс. руб.) | - | 2896,5 | - | 185,7 | 60,0 | 100 |

- 4.4. Выводы и предложения

В результате проведенного анализа и оценки деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения сделаны следующие выводы.

Основные фонды предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере - теплоснабжения, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, - имеют износ от 8 % до 98%, инженерных сетей, нуждающихся в замене составляет 25,8 %. Старение оборудования за период с 2006 г. имеет устойчивую тенденцию к росту.

Надежность и бесперебойность оказания услуг обеспечиваются со значительными трудностями, так как уровень технологических нарушений на эксплуатируемом оборудовании практически не сокращается и остается высоким на протяжении исследуемого периода.

Мощность установленного оборудования на объектах тепло- и электроснабжения не позволяет выполнить технологическое присоединение новых потребителей.

Недостаток финансирования для развития объектов коммунальной инфраструктуры является сдерживающим фактором в принятии инвестиционных и производственных программ предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере. Действующие производственные программы предприятий коммунального комплекса выполняются по причине недостатка финансирования с нарушением принятых сроков.

Производственные программы предприятий коммунальной сферы разрабатываются и принимаются не по критериям требований Правил эксплуатации и технологических инструкций на установленное оборудование, а исходя из финансовых возможностей. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет по сетям водопровода 26,68 %, канализации – 48 %, теплоснабжения – 9,8 %.

Канализационные очистные сооружения расположены только в с. Восточное. Сооружения построены в 1978 г. и работают на полную проектную мощность, очистка поступающих стоков осуществляется всего на 43% из 100% износа оборудования и объектов технологического процесса производительность их составляет 1800 куб.м/сут.

Физические объемы полезного отпуска воды, тепла населению определяются по утвержденным нормам. Приборы учета устанавливаются в основном в новых домах. Как показывает учет потребления услуг, зафиксированный приборами, применяемые нормы по воде и теплу завышены. Более того, установленные приборы учета в новых домах фиксируют несоответствие качества услуг установленным стандартам. Особенно это касается температурного режима горячей воды.

Существующая мощность подстанций и состояние электрических сетей не позволят обеспечить новое присоединение потребителей без ухудшения качества и надежности услуги энергоснабжения.

Развитие ливневой канализации планируется лишь в новой квартальной застройке.

Система поверхностного стока в виде отдельных дождевых коллекторов и открытых лотков в поселении отсутствует. Нет и очистки ливневых стоков.

Исходя из вышеперечисленных оценок и характеристик, существующая коммунальная инфраструктура не обеспечивает надежного снабжения существующих потребителей и присоединения новых объектов.

- Предложения

Включить в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры мероприятия по следующим критериям:

- обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования;

- обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами;

- выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, устранения дефицита мощности у предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере;

- обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы.

- ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Основные принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с действующими целевыми программами - адекватность и оперативность принимаемых решений.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в сельском поселении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Восточного сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. Реализация Генерального плана сельского поселения и других документов территориального планирования.

2. Реализация Программы социально-экономического развития сельского поселения.

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

  - Оценка социально-экономической эффективности

- Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих Программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагаются:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

  - Характеристика и прогноз развития коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 1 января 2011 г. физический износ квартальных тепловых сетей составил 31,42 %, сетей водоснабжения – 30,11%, сетей канализации – 57,1 %. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление следующих мероприятий в коммунальной инфраструктуре:

- Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа квартальных тепловых сетей;

- снижение потерь тепловой энергии при транспортировке.

- Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки и у потребителя установленным нормативам;

- снижение уровня потерь воды;

- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

- Развитие электроснабжения:

- повышение надежности и качества электроснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа электрических сетей;

- снижение потерь электрической энергии при транспортировке.

- 5.4. Прогноз потребления коммунальных ресурсов до 2034 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг по группам потребителей за период 2006 - 2010 гг. отмечены следующие тенденции:

- сокращение потребления по группе «прочие потребители», в состав которой входят промышленность, торговля, транспорт, строительство;

- отсутствие темпов роста по группе «бюджетофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, увеличению оснащенности электроприборами.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) оказало увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения;

- наличие дефицита услуг базового года (2010 г.);

- увеличение численности мест в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения, предусмотренных Генпланом сельского поселения;

- динамика роста услуг в связи с увеличением мощности эксплуатируемых приборов;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- прогноз развития производства, торговли, сферы услуг и т.д.;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

- 6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

- 6.1. Система теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция и модернизация энергетических установок котельной с. Черная Речка, с. Малиновка |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевод котельной на газовое оборудование | 2015-2017 годы | 50000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «МО «Теплоэнергетик» | Увеличение мощности теплоисточников, уменьшение тепловых потерь, улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, снижение стоимости услуг |
| 1.2. | Внедрение энергосберегающего освещения | 2012-2013 годы | 300 | Администрация Восточного сельского поселения, ООО «Управляющая компания» | Снижение затрат на электроэнергию |
| 1.3. | Установка прибора учета тепловой энергии | 2012-2013 годы | 300 | то же | Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов, обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 2. | Замена теплоизоляции на современные энергосберегающие материалы наружных тепловых сетей с.Восточное, с. Малиновка, с. Черная Речка, | 2011-2015 годы, 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 500 2000 2500 | Администрация Восточного сельского поселения, ООО «Управляющая компания». | Снижение потерь тепловой энергии |
| 3. | Установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 2011-2015 годы 2016-2020 годы | 3000 4000 | Администрация Восточного сельского поселения, ООО «Управляющая компания» | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 4. | Установка приборов учета тепла в муниципальных учреждениях (дома культуры, администраци) | 2011 г. | 600 | Администрация Восточного сельского поселения | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 5. | Капитальный ремонт головного узла учета тепловой энергии с. Восточное | 2016 г. | 700 | Администрация Восточного сельского поселения, ООО «Управляющая компания» | Обеспечение контроля за расходом энергоресурсов |
| 6. | Прокладка новых тепловых сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 15000 15000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |

6.2. Система водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проектирование станции обезжелезивания в с.Восточное | 2011-2012 годы | 40000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», Инвесторы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Строительство станции обезжелезивания (строительство водозабора, магистрального трубопровода, станции обезжелезивания) | 2012-2015 годы | 465000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», Инвесторы | Подача воды населения в соответствии требованиям СапПиН 2.1.4.1074-01, улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |
| 3. | Реконструкция внутриквартального магистрального водопровода с. Восточное | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 1000 | то же | Увеличение пропускаемой способности водопровода, увеличение надежности работы трубопровода, Возможность подключения новых потребителей |
| 4. | Реконструкция внутриквартального магистрального водопровода с. Черная Речка | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 1000 | Администрация Восточного сельского поселения, ООО «Управляющая компания», Инвесторы | Увеличение пропускаемой способности водопровода, увеличение надежности работы трубопровода, возможность подключения новых потребителей |
| 5. | Прокладка новых водопроводных сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 10000 10000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |

6.3. Система водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство канализационных очистных сооружений с. Восточное | 2012-2015 годы | 200 млн. руб. | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», ООО ЖКУ «Эковосток», инвесторы | Защита окружающей среды, обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Черная, увеличение пропускной способности очистных сооружений, увеличение надежности работы очистных сооружений, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 2. | Проектирование канализационных очистных сооружений в селе Черная Речка 19км., с.Малиновка | 2014-2015 годы | 4000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», ООО ЖКУ «Эковосток», Инвесторы |  |
| 3. | Строительство канализационных очистных сооружений с. Малиновка, с.Черная Речка | 2015-2017 годы | 80000 | то же | Защита окружающей среды, обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в протоку |
| 4. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации с. Восточное | 2016-2025 | 50000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», ООО ЖКУ «Эковосток», инвесторы | Защита окружающей среды, увеличение пропускной способности канализационных трубопроводов, увеличение надежности трубопроводов, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 5. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей канализации с.Черная Речка 19км., с. Малиновка | 2016-2025 годы | 3000 | Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», ООО ЖКУ «Эковосток», инвесторы | Защита окружающей среды, увеличение пропускной способности канализационных трубопроводов, увеличение надежности трубопроводов, возможность подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 6. | Прокладка новых канализационных сетей | 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 10000 10000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |

- 6.4. Система газоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Газификация с. Черная Речка | 2015-2017 годы | 15000 | ОАО «Хабаровсккрай газ», Администрация Восточного сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, ООО «Управляющая компания», Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |
| 2. | Газификация с. Малиновка | 2017 годы | 5000 | ОАО «Хабаровсккрай газ», администрация Восточного сельского поселения, Администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |
| 3. | Газификация с. Восточное | 2017 год | 5000 | то же | то же |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по газификации с. Восточное | 2013 -2015 год | 300 | Администрация Восточного сельского поселения |  |
| 5. | Газификация с. Чистополье, с. Ровное | 2018 | 70000 | ОАО «Хабаровсккрай газ», администрация Восточное сельского поселения, администрация Хабаровского муниципального района, Хабаровский край, инвесторы | Возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения, перевод системы теплоснабжения на природный газ |

- 6.5. Система электроснабжение

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ тыс. руб. | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций | 2011-2015 годы 2016-2025 годы, 2026-2034 годы | 1000 5000 6000 | Инвесторы | Подключение новых потребителей |

- 6.6. Финансовые потребности и финансовые источники реализации Программы

При определении источников финансирования Программы приняты:

- средства предприятий (амортизационные отчисления);

- прочие источники, включая бюджетное финансирование.

- 6.7. Комплексное управление Программой

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

- 6.8. Эффект от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников, и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии сельского поселения, увеличится КПД тепловых мощностей.

- Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

- улучшить экологическое состояние сельского поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения.

- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов сельского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения рек и водоемов сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- Реализация программных мероприятий по развитию системы газоснабжения:

- возможность подключения новых потребителей к системе газоснабжения;

- возможность перевода системы теплоснабжения на природный газ;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.

- Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения;

- снизить потери электрической энергии в сетях;

- снизить износ основных фондов;

- улучшить качественные показатели электрической энергии;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.

Глава Сибирцевского 2-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                             С.Я.Крумм